WeAnt- Sistema Integrado de gestão de transportes
Plano de Desenvolvimento de Software

Versão <1.0>

Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
18/12/2014	1.0	Plano inicial	Walter Baleco
15/10/2015	1.0	Alteração e Manutenção do Plano	Ariovaldo Serafim
18/12//2014	1.0	Atualização do Plano	Caroline Ita

Índice Analítico
1. Introdução4
1.1 Finalidade4
1.2 Escopo4
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações4
1.4 Referências4
1.5 Visão Geral4
2. Visão Geral do Projeto4
2.1 Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto4
2.2 Suposições e Restrições4
2.3 Produtos Liberados do Projeto4
2.4 Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software4
3. Organização do Projeto4
3.1 Estrutura Organizacional4
3.2 Interfaces Externas4
3.3 Papéis e Responsabilidades4
4. Processo de Gerenciamento4
4.1 Estimativas do Projeto4
4.2 Plano do Projeto4
4.2.1 Plano de Fase4
4.2.2 Objetivos das Iterações4
4.2.3 Releases4
4.2.4 Programação do Projeto4
4.2.5 Recursos do Projeto4
4.3 Controle e Monitoramento do Projeto4
5. Anexos4

Plano de Desenvolvimento de Software
 (Projetos Pequenos)
# 1. Introdução
## 1.1 Finalidade
A finalidade do Plano de Desenvolvimento de Software é reunir todas as informações necessárias ao controle do projeto. Ele descreve a abordagem dada ao desenvolvimento do software e é o plano de nível mais alto gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço de desenvolvimento.
O Plano de Desenvolvimento de Software é usado por estas pessoas:
         Pelo gerente de projeto, para planejar a programação do projeto e as necessidades de recursos, e para acompanhar o progresso em relação à programação.
         Pelos membros da equipe do projeto, para compreenderem quais são suas funções, quando elas devem ser executadas e de que outras atividades eles dependem.
## 1.2 Escopo
Este Plano de Desenvolvimento de Software descreve o plano geral a ser usado pelo projeto WeAnt, incluindo a implantação do produto.
Os detalhes das iterações individuais serão descritos nos Planos de Iteração.
Os planos, conforme está descrito neste documento, baseiam-se nos requisitos do produto definidos no Documento de Visão.

## 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações.
Consulte o Glossário do Projeto.
## Referências
## N/A.

## 1.5 Visão Geral
Este Plano de Desenvolvimento de Software contém as seguintes informações:
Visão Geral do Projeto – nosso objetivo é construir um novo sistema de gerenciamento e controle de administração, o sistema deve ser capaz de suportar os processos de negócio escolar que abrange desde o cadastramento de motoristas, como cadastro de viagens e clientes, até controle de faltas de funcionários, além de haver a possibilidade da personalização do software de acordo com as características do cliente.
Planos e Diretrizes Aplicáveis – Os planos aplicáveis serão:
1. Plano de desenvolvimento de Software.
2. Plano de comunicação.
3. Plano de gerenciamento de Requisitos.
4. Plano de Iterações.
5. Plano de integração de Build.
6. Plano de integração do Release.
7. Plano de Implantação e Treinamento.
8. Plano de arquitetura de software.
Os artefatos de suporte aplicáveis serão:
1. Termo de Abertura do Projeto.
2. Documento de Visão.
3. Cronograma.
4. Matriz de Responsabilidade.
Requisitos - serão confeccionados os seguintes artefatos:
1. Matriz de Requisitos.
1. Matriz de Casos de Uso.
2. Matriz de Rastreabilidade Requisitos X Casos de Uso.
3. Matriz de Divergência.
4. Solicitação dos Principais Envolvidos.
5. Diagrama e Relatório de Casos de Uso.
6. Casos de Teste.
7. Diagrama de Sequência. (sob avaliação da necessidade).
8. Diagrama de Classes.
9. Diagrama de Atividades. (sob avaliação da necessidade).
10. Diagrama de Componentes. (sob avaliação da necessidade).
11. Diagrama de Implantação. (sob avaliação da necessidade).
12. Protótipos. (sob avaliação da necessidade).

Na Gestão de Comunicação verificar documento do projeto: Plano de Comunicação Projeto WeAnt.
Organização do Projeto - A estrutura organizacional da equipe do projeto esta definida da seguinte forma:
Ariovaldo Serafim – Gerente e desenvolvedor do projeto.
Caroline Moura Garcia Ita – Gerente e desenvolvedora do projeto.
Ivan Almeida – Gerente e desenvolvedor do projeto .
Walter Baleco – Gerente e desenvolvedor do Sistema.

Processo de Gerenciamento – O projeto deverá ser dividido por iterações, o projeto será monitorado através do gerenciamento de tarefas e de acompanhamento do cronograma nas devidas iterações definidas.
2.                  Visão Geral do Projeto.

## Finalidade, Escopo e Objetivos do Projeto.
## A finalidade da implantação de um sistema de gerenciamento de transporte é oferecer aos gestores e sua equipe o total controle de todas operações e movimentações dentro de uma empresa de transporte e logística.
## O Objetivo do projeto é entregar um sistema de gerenciamento e controle de transporte.
## O principal produto a ser entregue é o software, que será composto de um conjunto de páginas web, acessando a base de informações que serão unificada com os demais módulos a serem construídos, bem como todos os entregáveis que serão gerados na documentação descritos no item 1.5

## Suposições e Restrições
## N/A.
## 2.3 Produtos Liberados do Projeto
Os produtos liberados em cada fase do projeto são identificados no Caso de Desenvolvimento. Eles são liberados no final da iteração, conforme está especificado na seção 4.2.4 Programação do Projeto.

## 2.4 Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software
O Plano de Desenvolvimento de Software será revisado antes do início de cada fase de Iteração.
# 3. Organização do Projeto.
## 3.1 Estrutura Organizacional
## 3.2 Interfaces Externas
## N/A.
## Papéis e Responsabilidades
Pessoa	Papéis
Ariovaldo Serafim	Gerente e desenvolvedor do Projeto
Caroline Moura Garcia Ita	Gerente e desenvolvedora do Sistema
Ivan Almeida	Gerente e desenvolvedor do Sistema
Walter Baleco	Gerente e desenvolvedor do sistema

# 4. Processo de Gerenciamento.
## Estimativas do Projeto
## Será utilizado a métrica de valor atribuído, de acordo com o monitoramento das tarefas das diversas fases do projeto.

## Cronograma.
## Vide anexo.
## Controle e Monitoramento do Projeto
Gerenciamento de Requisitos
Os requisitos desse sistema são capturados no Documento de Visão. As mudanças solicitadas nos requisitos são capturadas nas Solicitações de Mudança e são aprovadas como parte do processo de Gerenciamento de Configuração.

Controle de Qualidade
Os defeitos serão registrados e rastreados como Solicitações de Mudança, e as métricas de defeitos serão reunidas.
Será necessário que todos os produtos liberados sejam submetidos ao processo de revisão adequado, conforme está descrito no Caso de Desenvolvimento. A revisão é necessária para assegurar que cada produto liberado seja de qualidade aceitável, usando as orientações descritas nos pontos de verificação e nas diretrizes de revisão do RUP para Projetos Pequenos.
Todos os defeitos encontrados durante a revisão que não forem corrigidos antes da liberação para integração deverão ser capturados como Solicitações de Mudança para que não sejam esquecidos.

Relatórios e Métricas
No final de cada iteração, serão geradas estimativas atualizadas de programação, e relatórios de resumo de métricas.
O valor atribuído às tarefas concluídas. É usado para refazer a estimativa da programação e do orçamento para o restante do projeto e/ou para identificar a necessidade de mudanças no escopo.
Todos os defeitos abertos e fechados - mostrados como um gráfico de tendências. São usados para ajudar a estimar o esforço restante necessário para corrigir defeitos.
Gerenciamento de Riscos
Os riscos do projeto serão avaliados pelo menos uma vez em cada iteração e documentadas nesta tabela. Os riscos de maior magnitude serão listados com classificação do risco = ALTO.

Tipo de Risco		Descrição	Ação	Responsável
	Riscos Recurso
	Fundos	Não se aplica.	-----	-----
	Pessoal	Quantidade insuficiente de colaboradores	Recrutamento de pessoal interessado, de acordo com as necessidades do Projeto.	Gerente de Projeto
		Pessoal sem capacidades e experiência apropriada	Capacitação dos colaboradores, para que se adéquam as necessidades do Projeto.	Gerente de Projeto
		Descrença no sucesso do Projeto	Incentivo e motivação da equipe.	Gerente de Projeto
	Tempo	Tempo insuficiente para realização das atividades
		Data indeterminada para entrega/liberação
	Dependência externa	Falta informação do projeto.	Buscar apoio e recursos em outros meios, exemplo: empresas particulares de transporte.	Gerente do Projeto

	Riscos Técnicos
	Escopo	Impossibilidade de medir o escopo
		Instabilidade do escopo
		Inflexibilidade da escala de tempo
		Requisitos não compreendidos
	Tecnologia	Banco de dados não processa o número de transações por segundo como esperado	Verificar a disponibilidade de adquirir um banco de dados de alta performance no início do Projeto.
		Componentes de software que serão reutilizados contêm defeitos que limitam suas funcionalidades	Substituir componentes defeituosos por componentes pré-desenvolvidos por fontes confiáveis.
	Dependência externa	Dependência de produtos prontos ou de componentes desenvolvidos externamente

	Riscos de Programação
		Indisponibilidade de ferramentas apropriadas
		Inexperiência da equipe
		Complexidade da ferramenta / Restrições de armazenamento

Gerenciamento de Configuração
Serão selecionadas ferramentas apropriadas que fornecem um banco de dados de Solicitações de Mudança e um repositório controlado de versões dos artefatos do projeto.
Fica decidido que as ferramentas utilizadas serão:
Para o desenvolvimento a Linguagem de programação Java, na IDE Eclipse Kepler, JSF 2.0 (JavaServer Faces) com Facelets, Primefaces. Conexão com o bando JPA 2.0 e hibernate.
O gerenciador de banco de dados utilizado no projeto será o Mysql.
No controle de Gerenciamento SVN e REDMINE, ferramentas de repositório Github e 4shared por segurança.
Os artefatos de modelagem e arquitetura serão confeccionados Enterprise Architect (EA).
A arquitetura escolhida foi o modelo três camadas, sendo a MVC a arquitetura utilizada.
Servidor de aplicação Apache e aplicativos da BR office para elaboração dos demais documentos.
Todo o código-fonte, os scripts de teste e os arquivos de dados serão incluídos nas baselines.
A documentação relacionada ao código-fonte também será incluída na baseline como, por exemplo, a documentação de design.
 Todos os artefatos liberados para o cliente serão incluídos na baseline final da iteração, inclusive os executáveis.
As Solicitações de Mudança serão revisadas e aprovadas por um membro do projeto, o que exerce o papel de Gerente de Controle de Mudança.
Todas as ferramentas devem ser instaladas nas máquinas da equipe (configuração de ambiente).
Os backups completos são efetuados diariamente, durante a noite.

# 5. Anexos
Projeto WeAnt(Sistema Integrado de Gestão de Transporte)
        Plano do projeto.

1. Planejamento.
    1. - Estimar o escopo do projeto;
    2. - Estimar prazo e custo do projeto;
    3. - Estabelecer estimativa de produto do trabalho e atribuir tarefas;
    4. - Definir os ciclos de vida do projeto;
    5. - Planejar a gestão de comunicação (informação);
    6. - Planejar as habilidades e treinamento da equipe necessário;
    7. - Definir um implementador do projeto;
    8. - Definir um integrador do projeto;
    9. - Planejar quais ferramentas serão usadas.
    10. - Planejar a revisão do projeto;
    11. - Elaborar um plano de projeto do sistema todo, diretrizes básicas, incluindo papéis e responsabilidades;
    12. - Obter comprometimento com o plano;
    13. - Planejar os recursos do projeto, equipe e membros da equipe necessários para o desenvolvimento;
    14. - Atribuir responsabilidade e autoridade para os membros da equipe na execução do processo;
    15. - Definir e documentar o processo de distribuição de tarefa;
    16. - Elaborar cronograma padrão RedMine – fases (que sempre será utilizado por todos);
    17. - Definir um template de relatório de status report que será sempre utilizado nas reuniões;
      1. - Definir template de relatório de produção de funcionalidades liberadas do sistema;
      2. - Definir template de relatório de produção de cada programador;
      3. - Definir template de relatório de velocidade;
    18. - Identificar e planejar gestão de risco;
    19. ­- Assegurar gestão de qualidade (Status Report - Colocar os relatórios.);

  1. Planejamento de Comunicação.
    1. - O planejamento de comunicação está no documento de Plano de Comunicação de Projeto, que se encontra no repositório área Planejamento  Comunicação.

1. Modelagem.
    1. Elaborar o Plano de gerenciamento de requisitos;
    2. Levantar requisitos e montar planilha de requisitos;
    3. Revisar a planilha de requisitos;
    4. Elaborar documento de visão;
    5. Modelagem simples;
    6. Validar requisitos com o cliente;
    7. Definição e elaboração dos cenários e casos de usos;
    8. Os casos de uso serão divididos por pacotes;
    9. Todos os casos de usos terão a documentação de acordo com o template definido pela equipe de análise;
    10. Descrever claramente o caso de uso;
    11. Elaborar os Casos de Testes de acordo com os Casos de Uso.
    12. Reunião com a equipe de analistas para revisar os casos de usos de cada pacote;
    13. Definir classes do sistema;
    14. Garantir que sejam fornecidas informações suficientes para implementar a classe sem ambiguidades;
    15. Tratar os requisitos não-funcionais relativos à classe;
    16. Elaborar uma planilha do detalhamento de cada classe e o nível de prioridade de cada uma das mesmas;
    17. Descrever os atributos, definir os métodos de cada classe;
    18. Definição de diagramas de classes;
    19. Garantir que a classe informe o comportamento necessário às realizações dos casos de uso;
    20. Definir o design da classe;
    21. Definição de diagrama de objetos;
    22. Definição de diagrama de componentes;
    23. Definição de diagrama de pacotes;
    24. Definição de diagrama de casos de uso;
    25. Definição de diagrama de atividades;
    26. Definição de diagrama de sequência;
    27. Incorporar os mecanismos de design usados pela classe;
    28. Elaborar plano de gestão de mudanças nos requisitos do projeto;
    29. Definir rastreamento dos requisitos do projeto;
    30. Elaborar o diagrama de classes persistentes do banco de dados;
    31. Definição de diagramas de modelos de dados relacionais;
    32. Definição de diagrama de modelos de objetos;
    33. Definir os dados persistentes para o armazenamento consistente e eficaz;
    34. Definir o comportamento que deve ser implementado no banco de dados;
    35. Definir e projetar as estruturas das tabelas do banco;
    36. Definir os tipos de consultas que serão executadas nos dados;
    37. Definir tabelas de referência padrão no projeto;
    38. Definir valores padrão para os atributos de dados;
    39. Garantir a integridade do banco de dados;
    40. Definir e determinar o comportamento da classe que pode ser distribuído e implementado no banco de dados;
    41. Documentar os templates utilizados no processo de modelagem;
    42. Documentar e ajustar todos os modelos de dados no EA, de todo o sistema.

1. Construção.
    1. - Planejar ritmo sustentável do projeto, de 6 h semanais;
    2. - Estabelecer programação em pares na equipe de desenvolvimento;
    3. - Estabelecer padrões de codificação no projeto;
      1. Definir um revisador de código no projeto;
    4. - Estabelecer reusabilidade no projeto;
    5. - Executar a codificação do projeto de acordo com as ferramentas do projeto;
    6. – Executar a codificação do projeto de acordo com as diretrizes dos documentos de modelagem e análise;
    7. - O código do projeto será de posse coletiva;
    8. - Definir design simples no projeto;
    9. - Elaborar os protótipos do projeto;
    10. - Elaborar documentação de problemas encontrados e solucionados (lições aprendidas);
    11. - Estabelecer plano de configuração e mudanças no projeto, na área de construção;
    12. – Definir e documentar o processo de geração de build e release;
    1. – Documentar a nova estrutura no repositório escolhido de acordo com a configuração e mudança;
    2. – Definir estrutura de diretórios lógicos de acordo com o padrão de arquitetura: diretórios, pastas e configurações;

  1. Modelagem de Banco de Dados.
    1. Criar tabelas no Banco de Dados de acordo com as classes persistentes;
    2. Criar ou alterar os atributos;
    3. Criar índices das tabelas;
    4. Criar scripts de criação no Banco de Dados de todas as tabelas ativas do modelo;
    5. Criar as PKS, Primary Keys KEY e FKS – Foreing Keys das tabelas no Bando de Dados;
    6. Criar procedures necessárias à programação;
    7. Cria script de “insert” para todas as funcionalidades;
    8. Organizar todos os scripts de criação do modelo de dados de cada sistema;

1. Teste.
    1. - Definir teste de aceitação do cliente no projeto;
    2. - Definir, receber, avaliar e realizar casos de testes unitários;
    3. – Realizar testes de integração;
    4. – Realizar testes de scripts e procedures do banco de dados;
    5. - Definir avaliação de testes, liberar os testes aprovados, devolver os testes reprovados para área de construção;
    6. - Definir integração continua de cada versão testada e aprovada;
    7. – Elaborar diagnostico de possíveis falhas do software;

1. Implantação.
    1. - Definir a instalação de servidores;
    2. - Definir a instalação de servidores web;
    3. - Planejar material de apoio ao usuário;
    4. - Planejar testes de servidores, servidores web e redes;
    5. - Estabelecer equipe de apoio;
    6. - Planejar e executar a implantação do sistema;
    7. - Definir a avaliação e a realização de treinamentos com os usuários;
    8. - Elaborar correção das brechas no treinamento dos colaboradores;
    9. - Definir plano de apoio para possíveis falhas;

1. Gestão de Configuração e Mudança do Sistema (Manutenção).
    1. - Definir soluções para problemas que surgiram;
    2. - Elaborar documentação de registro de solicitações de mudança;
    3. - Elaborar documentação de controle interno de solicitação de mudança;
    4. - Estabelecer um comitê de controle de mudança;
      1. - Reuniões serão realizadas para decidir se a mudança solicitada será feita ou não;
    5. - Definir um membro da equipe de cada setor como responsável pela mudança solicitada;
    6. - Estabelecer analise de impacto das mudanças e das correções propostas;
    7. - Elaborar verificação de teste de mudança realizada, para depois ser integrada ao sistema;
    8. - Analisar solicitação (se proceder);
    9. - Obter aprovação para liberação da solicitação da mudança;
      1. - Correção divergências;
      2. - Novas funcionalidades;
    10. - Liberar solicitação de mudança para área responsável pela mudança;
    11. - Planejar o cronograma de manutenção do sistema;
    12. – Definir, planejar e executar suporte e treinamento ao usuário;

Definição do número da equipe.
Gerente – 1.
Analista – 2.
Programador – 4.
Testador – 1.
Implantador – 2.
Manutenção – 2

Definição dos Papeis da equipe.
Gerente.
O gerente é responsável por definir equipe e atribuir suas responsabilidades;
  1. Avalia e desenvolve a interação;
  2. Comunica-se com o cliente;
  3. Define o processo de controle e monitoramento;
  4. Define o plano de desenvolvimento do software;
  5. Define plano de métricas;

Analista.
O analista é responsável pela a documentação;
  1. Designer de negocio;
  2. Revisa o modelo de negocio;
  3. Analisa o processo de negocio;
  4. Revisa os requisitos;
  5. Especifica os requisitos;
  6. Analisa e especifica o detalhamento do sistema;
  7. Elabora o designer de banco de dados;
  8. Revisa o designer;
  9. Designer de interface do usuário;

Programador.
O programador é responsável pela codificação de acordo com o padrão de codificação e ferramentas que foram estabelecidas no projeto.
  2. Codifica o sistema de acordo com a documentação do projeto;
  3. Revisa a arquitetura;
  4. Revisa o código;
  5. Desenvolve artefatos de instalação;
  6. Corrige defeitos;
  7. Implementa componente;
  8. Realiza teste unitário;

Analise de Teste.
O testador é responsável por avaliar e garantir a qualidade do software e a funcionalidade e objetivo do requisito de negócio.
  1. Testar de acordo com o caso de teste as funcionalidades;
  2. Realizar teste de componentes;
  3. Realizar teste integrado dos módulos do sistema;
  4. Realizar teste de desempenho;
  5. Realizar teste de velocidade;
  6. Realizar teste de carga de dados;
  7. Realizar teste de integridade das informações;
  8. Analisa falhas de teste;
  9. Elaborar lista de testes;
  10. Executar conjunto de teste;
  11. Documentar resultados do teste;
  12. Liberar funcionalidades aprovadas para integração;
  13. Devolver e rejeitar funcionalidades e anomalias detectadas no sistema para correção;

Implantador.
O implantador é responsável por instalar e treinar os usuários;
  1. Implanta o software;
  1. Treina os usuários;
  2. Instala e testa servidores;
  3. Garante a qualidade do ambiente;

Gestão de configuração e mudança do Sistema (Manutenção).
A comissão de gestão de configuração e mudança é responsável pela aprovação e mudanças no software;
  1. Recebe a solicitação de mudança do solicitante;
  2. Identifica o solicitante;
  3. Promove o entendimento da mudança;
  4. Analisa o impacto da mudança;
  5. Aprova ou não a solicitação de mudança;
  6. Analisa o impacto de prazo e custo da mudança no projeto;
  7. Encaminha a mudança do artefato para área responsável;
  8. Encaminha ao Gerente de projetos o status do processo de todas as solicitações de mudanças recebidas e aprovadas.
  9. Informa os interessados o status do processo da solicitação de mudança.

Resultado / produto / artefato de cada área.

Gerente.
Caso de negócio;
Lista de problema;
Avalição de interação;
Plano de interação;
Lista de risco;
Plano de desenvolvimento de software;
Avaliação de status;
Cronograma de Projeto;
Cronograma de solicitação de mudanças;
Registro de revisão;
Plano de métricas;
Plano de aceitação de produto;
Plano de garantia de qualidade;
Plano de gerenciamento de risco;
Status Report de velocidade, andamento das áreas do projeto;

Analista.
Modelo de dados;
Modelo de designer;
Modelo de analise;
Modelo de implantação;
Documento de arquitetura de software;
Arquitetura de referência;

Programador.
Componentes;
Diagrama de componentes;
Dependência de componentes;
Teste e avaliação de componentes;
Modelo de implementação;
Dependência de importação na implementação;
Pontos de controle;
Subsistema de implementação;
Plano de integração do Build;
Plano de integração do Release;

Teste.
Sumário de teste;
Plano de teste;
Resultado do teste;
Lista de ideias de teste;
Definição do teste;
Implementação de teste;
Designer de software de teste;

Implantação.
Plano de implantação;
Material de suporte para usuário;
Notas de release;
Materiais de treinamento;
Lista de materiais;
Unidade de implantação;
Artefatos de instalação;
Produto;
Arte-final do produto;

Gestão de configuração e mudança do Sistema (Manutenção).
Solicitação de mudança;
Repositório do projeto;
Espaço do trabalho;
Registro da auditoria de configuração;
Plano de gerenciamento de configuração;