# Identificação

PROJETO SISTEMA INTEGRADO WeAnt

TERMO DE ABERTURA

Sistema Integrado WeAnt
Janeiro – 2014
VERSÃO 1.0

# Controle de Documento

Registro de Versões
Data	Autor	Versão	Alteração

10/01/2014	Ger. de Projetos	1.0	Sem documento prévio – início do documento:18/12/2014

Revisores
Nome	Posição	Aprovação

Ariovaldo Serafim	Gerente de Projetos
Walter Baleco	Gerente de Projetos

Anexos
Item	Conteúdo

1	Cronograma Geral do Projeto
2
3
4
5
6

Distribuição
Cópia No.	Nome	Localização

1	Departamento de TI
2
3
4

SUMÁRIO

# Sumário Executivo do Projeto

Este termo de abertura trata de projeto de criação e implantação de um sistema de controle e gerenciamento de transportes em geral, que abrange desde o cadastro de motoristas, cadastro de viagens para efetivo controle de todo processo das operações que envolvam algum tipo de transporte, e também a escala de motoristas que pode ser gerenciado desde a disponibilidade de um motoristas até um controle para não haver duplicações na escala de um mesmo colaborador, além de haver a possibilidade da personalização do software de acordo com as características do cliente, procurando por em práticas todas as etapas do processo de engenharia de software, métricas e gestão de qualidade.
# Visão Geral do Projeto

O Projeto WeAnt compreende a implantação de um sistema de gerenciamento e controle, envolvendo todos os departamentos de uma empresa de transportes possibilitando o total controle das operações desde o inicio do processo até a entrega no cliente.
# Objetivos do Projeto

O Objetivo é oferecer ao transportador uma ferramente que o auxilie no gerenciamento de processos de uma empresa de transportes maximizando lucros e minimizando os erros nas operações.

Os benefícios serão:

- Aumento de produtividade;
- Redução de custos devido aos erros de setores operacionais;

# Premissas do Projeto
# Escopo do Projeto
# Organizações Afetadas ou Impactadas pelo Projeto

- Usuários finais (funcionários de empresas de transportes);
- Participantes do projeto WeAnt.

# Estimativas do Projeto

Não se aplica.
## Horas de Empenho Estimado

## Duração Estimada
A duração do projeto está estimada em torno de xxx dias, sendo distribuídos da seguinte forma:

Estimativa de duração do Projeto
Fase	Duração (reuniões)
Previsão e Avaliação de Escopo	8
Início do projeto	xxx
Organização e preparação	xxx
Execução do projeto	xxx
Encerramento do projeto	xxx

## Datas Marco
A previsão é que o projeto atenda as seguintes datas marco:

- Início do Estudo de Viabilidade do Projeto: 18/12/2014
- Aprovação do projeto: 00/00/00
- Abertura oficial do Projeto: 18/12/2014
- Validação do Software de gerenciamento e controle do sistema: 00/00/2000
- Início da implantação: 00/00/2000
- Início da operação do sistema: 00/00/00
- Encerramento do projeto: 00/00/00

# Suposições do projeto

No processo de concorrência devem surgir propostas de fornecedores em forma de consórcio de duas ou mais empresas. Esta condição ocorrerá devido a dificuldade em se encontrar, no mercado, fornecedor único com capacidade técnica e know-how para fornecer todo o sistema, integrando todas as tecnologias necessárias dentro dos deliverables necessários;
- Devido ao elevado grau de detalhamento e interferências deste projeto, o ciclo de organização e preparação apresentará duração superior a média dos projetos executados normalmente.
# Riscos do Projeto

Dada a importância estratégica do projeto e a necessidade de que a implantação ocorra sem a paralisação das atividades das empresas, foram identificados, preliminarmente, os seguintes riscos gerais:

Interferência nas operações cotidianas da empresa durante a fase de implantação;

Produto final não atender o desempenho esperado.

O estudo e detalhamento dos riscos, sua severidade, bem como, estratégia e ações a serem tomadas serão apresentados no “Plano de Gerenciamento de Ricos” deste projeto

# Critérios de Sucesso do Projeto

São critérios para avaliar o sucesso deste projeto:
# Abordagem do Projeto

O desenvolvimento do projeto deve levar em consideração algumas características em sua elaboração, de forma a garantir um resultado dentro das expectativas de desempenho e tecnologia, destacando-se:

- O sistema deve ter capacidade para atender a 30.000 acessos/dia;
- Para falhas de energia no empreendimento, o sistema deverá contar com recursos de geração própria de energia (No-breaks, bancos de baterias, carregadores), com autonomia mínima de 3h00 de suporte a todos os equipamentos do controle de acesso.
# Requisitos para a Aprovação do Projeto

O projeto será dado como efetivamente aprovado quando:

- Todos os serviços de implantação, configuração e testes estiverem executados;
- Os níveis de desempenho e funcionalidades dos sistemas implantados forem confirmadamente atingidos ao término do período de operação assistida;
- Toda a documentação do sistema estiver entregue (projeto executivo, ART`s, as-built, manuais, licenças de software, termos de garantia, etc.);
- Todos os treinamentos previstos forem realizados;

# Organização do Projeto

A execução (implantação), do projeto, será realizada pela empresa Weyes.
O Gerenciamento do projeto será realizado por equipe específica de gerenciamento de projetos da própria Weyes. Para dar suporte a equipe de gerenciamento de projeto, serão envolvidas diversas áreas internas da empresa e também consultor externo. A estrutura organizacional do projeto está descrita a seguir:
## Patrocinador do Projeto

O Patrocinador do Projeto são os Proprietários da Weyes, representados pelo Ariovaldo Serafim. Toda a aprovação de liberação de fundos e de eventuais mudanças que se façam necessárias durante a execução do projeto deverão ser a ele encaminhadas para aprovação ou submissão ao conselho de proprietários.
## Gerente do Projeto
O Gerente do Projeto designado é o Ariovaldo Serafim. Ele será o responsável por toda a gestão dos trabalhos, liderando a equipe do projeto, aprovando as contratações e eventuais modificações que estejam suportadas pelo orçamento aprovado. Nos casos em que ocorram necessidades de modificações que alterem as especificações ou o custo do projeto aprovado, ele será o responsável por encaminhar as mesmas aos Sponsors, para aprovação.
## Estrutura Organizacional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Função	Responsável
Sponsor do projeto:	Empresas proprietárias das áreas no empreendimento
Diretor do projeto:	Diretor Geral do Weyes
Gerente do projeto:	Gerente de Projetos
Equipe de gerenciamento do projeto:	Supervisor de Projetos / Engenheiro de Projetos 1 / Engenheiro de Projetos 2
Definidores dos requisitos do projeto	Gerente de Segurança / Supervisão de Segurança / Consultor Técnico
Suporte técnico para o projeto:	Gerente de Manutenção / Supervisor de Manutenção / Gerente de TI: Renata Neves Ferreira / Supervisor de Automação
Suporte para o projeto	Gerente de Administração / Supervisor de Administração / Gerente de Comunicações / Supervisor de Comunicações

## Diagrama da Estrutura Organizacional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO